毕业设计中期报告

课题名称

数据基础设施标识管理系统的设计与实现

一、主要内容和计划进度

本课题围绕“数据基础设施中的统一标识、分布式解析、资源关联与开放接入”展开，目标是设计并实现一套可部署、可联调、可演示的数据基础设施标识管理系统。系统既服务于传统的数据资源登记、解析和共享，也为后续大模型、智能体、MCP 工具接入提供标准化底层支撑。

本课题的主要研究与实现内容包括以下几个方面：

1. 设计统一的数据标识编码规则与校验规则，支撑标识注册、校验、解析、删除、更新等核心能力。

2. 设计数字对象模型，建立标识、元数据、资源实体之间的关联关系，支撑面向数据资源、工具资源、服务资源的统一管理。

3. 实现面向多节点环境的分布式解析与路由机制，支持节点注册、拓扑维护、跨节点批量解析和全局检索。

4. 实现企业级后端服务，提供标识注册、元数据维护、资源绑定、下载地址生成、审计查询等业务接口。

5. 实现认证中心，为系统提供用户注册、登录、令牌签发、公钥发布和用户信息查询等统一认证能力。

6. 实现 MCP 接入层与 DeepResearch 编排能力，使系统能够被智能体或外部研究前端以标准工具方式调用。

7. 完成本地多节点部署、联调测试和答辩演示环境建设。

按照开题阶段的总体计划，项目进度分为四个阶段：

1. 需求分析与总体方案设计阶段：完成课题背景分析、系统目标界定、总体架构设计、技术路线选择。

2. 核心模块开发阶段：完成 SDK 内核、DRIRP 协议支撑、企业后端、认证中心等核心模块的实现。

3. 联调与功能扩展阶段：完成多节点联调、MCP 服务接入、DeepResearch 编排与前端展示。

4. 测试与论文整理阶段：完成测试样例、问题修复、文档沉淀、中后期论文撰写和答辩材料整理。

截至目前，课题总体进度与原计划基本一致，已经完成前 3 个阶段的大部分工作，当前处于“系统完善、问题收口、文档整理和中后期答辩准备”阶段。

后续计划如下：

1. 继续完善资源绑定链路中的实体校验与异常处理，补齐上传完成阶段的可靠性控制。

2. 完善前端多页面控制台，增强节点拓扑、标识管理、资源绑定、审计查询和研究编排的展示效果。

3. 继续补充多节点场景下的联调测试、手工测试样例和答辩演示脚本。

4. 完成毕业论文第四章系统设计、第五章系统实现、第六章实验测试等内容的整理与撰写。

二、目前已完成情况

1. 已完成系统总体架构设计与工程组织

已完成系统整体模块划分与工程重组，当前系统主要由 dris-java-sdk-next、drirp-java-sdk、dris-enterprise-backend-v2、dris-auth-center、dris-mcp-server、dris-deepresearch-orchestrator、dris-deepresearch-frontend 等模块组成。目前各模块已经具备独立运行和组合联调能力，已形成较为完整的工程化系统框架。

2. 已完成标识核心与协议核心能力建设

1. 完成标识编码规则、格式校验规则和生成逻辑的设计与实现。

2. 完成数字对象、标识元数据、资源模型、枚举类型等核心模型迁移与重构。

3. 完成标识注册、解析、删除、更新等核心能力的抽象与实现。

4. 完成 DRIRP 协议层的消息模型、请求响应结构、客户端与服务端调用基础能力。

5. 完成跨节点通信中的重试、连接复用、可插拔鉴权与防重放扩展设计。

3. 已完成企业后端主要业务功能

1. 标识注册、批量注册、合法性校验、存在性校验、单条解析、批量解析、删除。

2. 元数据查询、更新、补丁更新和数字对象查询。

3. 资源绑定、上传会话、资源定位、下载链接生成等资源管理能力。

4. 本地搜索、全局搜索、跨节点解析、节点拓扑与路由维护。

5. 审计日志记录与审计查询接口设计及实现。

6. 多执行器线程池拆分设计，用于隔离解析、搜索、向量同步等不同类型任务。

4. 已完成认证中心、MCP 与 DeepResearch 链路打通

1. 认证中心的注册、登录、令牌获取、公钥获取、用户信息查询等功能。

2. MCP 服务对标识解析、数字对象解析、全局搜索、路由查询、审计查询等能力的工具封装。

3. DeepResearch 编排服务与前端页面联通，可基于研究任务调用后端和 MCP 能力生成结构化结果。

5. 已完成本地多节点部署与阶段性测试

目前已在本地完成 6 节点部署联调，系统已完成阶段性功能测试，当前统计结果如下：

1. 测试用例共 36 项。

2. 通过用例 35 项。

3. 通过率为 97.22%。

4. 已打通节点启动与注册、标识注册与解析、资源上传与绑定、跨节点解析与全局检索、审计查询、认证访问、MCP 调用与 DeepResearch 前端展示等主链路。

三、存在的主要问题和解决方案

1. 资源上传完成阶段的实体校验仍需加强

当前系统已支持上传会话创建、对象存储上传和资源绑定，但在 completeUpload 阶段，对“对象是否真实存在、文件大小是否一致、摘要是否一致”的校验仍不够严格。该问题会影响资源共享场景下的数据可信性。

解决方案：

1. 在上传完成接口中增加对象存在性校验。

2. 增加文件大小一致性校验。

3. 对提供摘要的文件增加哈希一致性校验。

4. 为上传失败、校验失败等场景补充清晰的错误码和测试用例。

2. 前端控制台功能已具雏形，但整体展示仍需进一步优化

当前前端已经能展示研究工作台、节点拓扑、标识注册、资源绑定等主要功能，但部分页面交互逻辑、信息组织方式、视觉一致性和操作反馈仍有改进空间，尚未完全达到毕业答辩演示的理想状态。

解决方案：

1. 继续完善总览、节点拓扑、标识管理、资源绑定、审计中心等页面。

2. 将常用操作改为更清晰的分步引导和结果反馈方式。

3. 优化中文文案、表单项、结果列表和可视化布局，提高演示效果。

3. 多节点鲁棒性与工程化细节仍需补强

虽然当前已经实现多节点解析、相邻节点状态查询、节点注册与基本联通，但在节点异常下线、重连恢复、批量场景性能观测、连接治理等方面，仍需继续做工程化完善。

解决方案：

1. 增加更稳定的节点状态探测和异常恢复机制。

2. 继续优化跨节点迭代解析与递归解析两类流程的实现细节。

3. 完善执行器线程池、连接复用、日志与指标采集，降低链路抖动对整体系统的影响。

4. 论文材料和规范化文档仍需继续沉淀

当前开发文档、测试样例、部署说明已经积累较多，但仍偏向工程联调视角，尚需进一步转化为符合毕业论文写作要求的规范文本。

解决方案：

1. 继续整理系统设计说明、数据库设计说明、接口设计说明和测试说明。

2. 将现有实现过程中的设计决策、性能优化点和多节点机制转化为论文可用内容。

3. 完成实验设计、指标定义、结果分析和答辩材料统一整理。

四、指导教师意见

可填写示例如下：

该生毕业设计进展总体正常，已完成课题总体方案设计、核心模块实现和阶段性联调测试，系统已形成较为完整的工程框架，能够较好支撑“数据基础设施标识管理系统的设计与实现”这一课题目标。当前已初步实现标识管理、多节点解析、资源绑定、认证接入、MCP 工具封装及研究前端展示等功能，阶段成果较为扎实。

后续建议学生继续围绕资源校验、前端展示优化、多节点鲁棒性提升和论文材料整理等方面开展工作，进一步提高系统完整性与论文质量，按计划推进后续测试、论文撰写和答辩准备。

指导教师签字：____________

日期：____________