## Slide 1
毕业设计中期答辩
数据基础设施标识管理系统的设计与实现
学生：__________ 学号：__________ 专业：__________ 日期：2026 年 3 月
Midterm Defense

## Slide 2
1. 课题背景与研究目标
从“数据资源难统一标识、难跨节点解析、难开放共享”出发
当前数据资源分散在不同机构、不同节点、不同系统中，存在命名不统一、定位不稳定、共享链路不清晰的问题。
传统数据管理方式更偏重单系统内部管理，缺乏适用于多节点环境的数据标识、解析和路由机制。
本课题希望构建一套面向数据基础设施场景的标识管理系统，支撑标识注册、数字对象描述、资源绑定、跨节点解析与统一开放接入。
在此基础上，进一步支持认证接入、MCP 工具封装和 DeepResearch 研究前端，为智能体场景提供底层能力支撑。
Slide 2

## Slide 3
2. 主要研究内容
围绕标识、解析、资源、节点与开放接入展开
内容一
统一标识编码规则 与校验机制
内容二
数字对象模型 与元数据管理
内容三
资源绑定、定位 与共享访问
内容四
多节点解析 与路由机制
内容五
认证中心与 安全接入能力
内容六
MCP 工具封装 与智能体接入
内容七
DeepResearch 研究前端展示
Slide 3

## Slide 4
3. 系统总体架构
当前已形成较完整的分层工程结构
前端展示层：DeepResearch Frontend / 节点控制台
研究编排层：DeepResearch Orchestrator
开放接入层：DRIS MCP Server
业务服务层：dris-enterprise-backend-v2
认证与安全层：dris-auth-center
核心支撑层：dris-java-sdk-next / drirp-java-sdk
Slide 4

## Slide 5
4. 目前已完成情况
已完成核心模块开发、多节点联调与阶段性测试
完成新一代 DRIS 核心 SDK 与 DRIRP 协议 SDK 的重构，保留标识规则、核心模型与协议消息基础能力。
完成企业后端主要接口：标识注册、解析、元数据更新、资源绑定、搜索、审计、节点路由、跨节点批量解析。
完成认证中心、MCP 服务、DeepResearch 编排器与前端工作台的联通。
完成本地 6 节点部署联调，系统主链路已具备运行和演示条件。
Slide 5

## Slide 6
5. 阶段成果与测试结果
当前系统已具备中期检查和演示基础
测试用例数
36 项
通过用例数
35 项
通过率
97.22%
本地节点
6 个
已打通节点启动与注册、标识注册与解析、资源上传与绑定、跨节点解析、全局检索、审计查询、认证访问、MCP 调用、DeepResearch 前端展示等链路。
系统已从单模块开发阶段进入多模块协同、可联调、可答辩展示阶段。
Slide 6

## Slide 7
6. 存在的主要问题
中期阶段的主要问题集中在可靠性、展示性和工程收口
资源上传完成阶段的实体校验仍需加强，需进一步校验对象是否真实存在、大小是否一致、摘要是否匹配。
前端控制台虽然已具备主要功能，但页面交互与可视化呈现仍需继续优化，以适配答辩演示需要。
多节点环境下的异常恢复、状态探测、批量场景下的性能观测等工程化细节仍需补强。
论文材料、测试材料、系统设计说明等文档仍需进一步规范化整理。
Slide 7

## Slide 8
7. 解决方案与后续计划
后续重点放在问题收口、材料整理和答辩准备
补齐 completeUpload 链路中的对象存在性、大小一致性和摘要一致性校验，并补充回归测试。
完善总览、节点拓扑、标识管理、资源绑定、审计中心等前端页面，提升演示效果。
继续优化跨节点解析、节点状态探测、执行器隔离和连接复用，增强系统鲁棒性。
整理系统设计文档、数据库设计、测试说明、实验结果与论文正文内容。
形成稳定的中后期答辩演示脚本与测试样例集。
Slide 8

## Slide 9
8. 中期总结
系统主体已成型，后续进入优化与论文整理阶段
本课题已完成系统总体架构设计和核心模块实现，形成了面向数据基础设施场景的标识管理系统原型。
当前已具备标识注册、数字对象管理、资源绑定、跨节点解析、认证接入、MCP 调用和研究前端展示能力。
后续工作将围绕可靠性完善、前端优化、实验测试和论文撰写展开，按计划推进最终答辩。
谢谢各位老师
Slide 9